南昌市市场监督管理局2019年度信息化建设项目支出绩效评价报告

项目名称：  信息化建设

项目类别：  社会发展性

实施单位：  南昌市市场监督管理局

主管部门：  南昌市市场监督管理局             （盖章）

评价机构：  南昌市市场监督管理局              （盖章）

评价年度：  2019年度

2020年  5 月  20  日

南昌市市场监督管理局关于2019年度信息化建设

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）要求，随着机关内部推行的后勤、财务、人事、分配等各项改革的深化，对单位的资产管理工作不断提出新要求，管理难度越来越大。但是，多年来资产管理工作一直是机关管理的一个薄弱环节，管理基础工作不够规范，资产安全控制体系尚不完善，家底不清，账账、账实不符、资产流失的现象依然存在，与机关发展改革的新形势很不适应。

2.立项目的

提高信息化硬件及软件设备安全性，提升市局办公自动化工作效率。1.单位前期调研走访了宁波工商局学习交流了其资产管理系统构架及运行情况，现场观看其开发的资产管理系统功能模块，并结合我局实际，就我局资产管理信息系统建设提出初步建设方案。2.领导重视，资产管理处拟成立项目建设小组，明确分工，指派专人负责与软件开发公司联系，确保建设方案落实到位，按时保质完成。3.建设及试运行过程中，与单位内各资产使用部门密切联系，做好沟通反馈工作，确保系统建成后能完全满足单位实际使用需求。

3.项目内容

该项目由南昌市市场监督管理信息中心负责，主要职责：做好业务系统的维护。做好全局办公自动化保障工作。承担全市市场和质量监督管理部门信息技术人员和应用人员的业务培训及技术交流工作。

4.资金使用情况

预算安排108万元，截止2019年12月31日财政下拨108万元，项目单位实际支出82万元。

5.项目组织管理情况

预算执行中，计财处、相关部门指导、督促依法合规、积极落实协议或实施方案，确保按期实现绩效目标；通过信息网络平台、统计调查、工作简报等方式定期采集项目建设进展、预算执行情况、资金使用效益等绩效运行信息，按要求汇总分析，逐级上报。绩效运行情况作为下一步资金分配的参考因素，调整后续预算安排及下达进度。一旦发现严重偏离绩效目标，要求有关单位限期整改。

项目依据：《中华人民共和国网络安全法》

《个人信息保护法》

《信息安全等级保护管理办法》

《互联网信息服务管理办法》

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

提升市局信息化建设高效运行需求。提高信息中心机房的安全性。大幅提高机关国有资产的信息化和管理水平，与机关网上办事大厅工作流对接，完善流程办理。机关资产账目清晰明确，可极大缩短业务办理时间，减少纸质单据量。2.项目年度绩效目标

提升市局大楼机关硬件、软件安全保障。

提升市局信息化技术人员和应用人员培训及技术交流办公条件。

3.项目预期目标完成情况

2019年度，按照要求，信息化建设工作均已按时保质完成,实现了项目对应阶段目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

（1）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）

（2）《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（10分），过程指标（10分），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度），具体详见（绩评表）。

3、评价方法

本项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标等来对项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

１.成立评价工作组　成立市市场和质量监督管理局绩效评价工作组，评价工作组负责评价工作的组织开展，评价工作由计财处牵头，工作组人员进行了分工，明确了职责。

２.绩效评价方式  自评与主管部门复核相结合。

3.制定评价方案

（1）评价内容  一是资金使用和财务管理情况；二是资产配置和使用情况；三是财政支出达到的经济效益和社会效益；四是绩效目标的设定与完成程度。

（2）评价方法  按项目支出绩效评价的有关规定和要求，采用历史比较法、横向比较法和问卷调查法等方法进行评价。

（3）工作程序  1、工作准备阶段（4月31日前）

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（洪府发〔2014〕8号）、和《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了市场局工作经费项目资金的绩效个性指标及评价标准。

2、数据采集阶段（5月2日前）

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在4月2日前完成数据填报、收集、汇总工作。

3、自评价阶段（5月10日前）

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写部门自评价报告，按照要求及时报送市局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标（50分）

1.数量指标（20分）

（1）机关信息化设备改造（10分）

在市局党组的高度重视下，在各部门的积极配合下，建设机关信息中心，对机关16楼老旧信息化设备进行更新，预计数量：164台电脑、机关办公室8间、以及其他办公设备；根据“三通工程”要求开展教育信息化应建设和网络安全建设。根据评分标准，该项指标得8.2分。

（2）网络市场定向监测（10分）

强化网络交易平台重点商品领域监测，协助有关部门加强网络交易商品质量监管、打击网络商标侵权、治理互联网虚假宣传和发布违法广告等；依法严厉打击刷单炒信行为。积极开展全市网络市场定向监测工作。截至目前通过总局《全国网络交易平台监管服务系统（江西专版）》监测各类网络平台、网络经营主体共计716个次。根据评分标准，该项指标得8.9分。

- 质量指标（15分）

- 设备验收合格率（8分）

国家信息化建设标准，聘请第三方监理机构，全程进行工程监理，并参与工程验收。基本能够通过，根据评分标准，该项指标得6.4分。

- 网络违法案件移送率（7分）

加强网络交易商品质量监管、打击网络商标侵权、治理互联网虚假宣传和发布违法广告，大部分能够移送相关部门处理。根据评分标准，该项指标得5.6分。

- 时效指标（5分）

- 年底前完成投诉受理（5分）

4.成本指标（10分）

控制在成本内，该项指标得10分。

（二）项目效益指标（30分）

1.经济效益指标（10分）

（1）降低机关办公成本，提升办公效率（10分）

机关信息设备更新改造后，大幅提升了机关职工的办事效率，运行成本降低。根据评分标准，该项指标得10分。

2.社会效益指标（10分）

（1）打击网络违法犯罪（10分）

- 可持续影响指标（10分）

- 稳定消费环境（5分）

（2）提升办公自动化工作效率与安全性（5分）

（三）项目满意度指标（10分）

1.服务对象满意度指标（10分）

（1）职工满意度（5分）

经问卷调查，培训人员对信息化建设培训内容满意度为90%，得4.5分。

- 网友满意度（5分）

经问卷调查，社区群众对信息化建设培训内容满意度为80%，得4分。

四、综合评价结论

1.评分结果：此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。

最终评价结果为90.1分，评价等级为优。

2.主要结论：

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。在市政府的正确引导下，通过积极组织实施项目管理，顺利完成了2019年度工作经费项目资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对象满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

存在的问题：

资金运行情况良好，但存在目标值设定方面有待提高，绩效分析不够透彻，预算编制不准确。

工作计划不明确。2019年度南昌市市场监督管理局信息化建设专项的实施未制定明确、详细及操作性强的工作计划，主要根据上级下达任务及往年工作惯例开展工作，这就使得项目主管部门并未对项目实施进度、预期成果和效益作出符合实际的设定，导致项目实施的计划性、方向性和目标性不足，不利于项目实施的整体进展。

成本把控不严格。315国际消费者权益日晚会活动支出大于预算数，未能在预算金额内完成项目。

改进措施：

进一步提高预算编制水平，科学合理编制项目支出预算，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程。制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。